一、主要工作與進度:

- 維格踏板- strain gauge應力輸出-天地校正判斷 使用者正確執行校正(藍線是量測值，橘線是實際輸出)： 使用者校正時差180度(藍線是量測值，橘線是實際輸出)： - RPM/角度 用高通濾波： 藍線/橘線是未校正前，在高速下的角度輸出，可以看出已經沒有完整-180~180度。灰線是校正過後，雖然還不夠漂亮但已經看得出來完整的周期。 - 久鼎 時程 - 5/17開始熱胎消旋(舊pcb測試) - 5/27機構回來(3台，其中1台提供給Endex測試)，開始完整測試。初步測試沒問題就會開始生產其他7台機構。會有扭力機(100Nm以下, 1000rmp)測試，還不確定什麼時候回來。 - 6/30前完成完整測試、提供給迪卡儂樣機測試 - 7/1~壽命測試、安規 - 溫升測試：燒機4Hr(1Hr就已經溫度平衡)約43度，邁金外殼47度、線圈7x度

二、突發工作:

三、本週工作計畫:

- 功率輸出

四、需要協助或建議:

無

五、對公司或他人的建議:

無