一、主要工作與進度:

- 維格踏板 - 功耗 應變規讀值方式改進：原來方式3.22mA(gauge上電時間約4ms) 改善後：2.55mA(gauge上電時間約2ms) - 功率準確度 - 與曲柄的比例由150%降為120%-加入負功計算 - 120% 100%-努力中 不同轉速下，功率表現不同： - Issue-低功率過高-ok，沒有明顯差異 - Pie plot: watt-instance vs. angle 100 RPM以下ok 100RPM以上NG

- 久鼎PCB驗證 - 時程 時間; 規劃. 5/17(6/21); 開始熱胎消旋(舊pcb測試)。. 5/27(6/11); 機構回來(3台，其中1台提供給Endex測試)，開始完整測試。初步測試沒問題就會開始生產其他7台機構。. 6/30; 前完成完整測試(扭力機不知道什麼時候回來)、提供給迪卡儂樣機測試。. 7/1; 壽命測試、安規。. 7/9; 控制器完成坡度表消懸. 7/16; 產品說明會. 7/16~; 完成後會進行安規 pre test 開產品說明會 機構開模 壽命測試 然後試量產. 熱胎消旋測試中，待提供數據。 - 1A電流時，功率輸出異常-ok

二、突發工作:

三、本週工作計畫:

- 維格-功率準確度、節電 - 久鼎-新的坡度表、熱胎消旋建表

四、需要協助或建議:

無

五、對公司或他人的建議:

無